Agenda

Vergadering Week 12

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 28 november ’14 | Tijd: N.o.t.k | Locatie: R1 4.39 |

|  |  |
| --- | --- |
| Genodigden: | Ruud Hagens, Hugo Leenen, Kevin Stoelers, Inge van Engeland, Loy van Zeeland |
| Voorzitter: | Ruud Hagens |
| Notulist: | Loy van Zeeland |
| Verzendlijst: | Ruud Hagens, Hugo Leenen, Kevin Stoekers, Inge van Engeland |

# 1 Opening (± 1 minuut)

|  |
| --- |
| De voorzitter opent de vergadering. |

# Vaststellen agenda (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Opening |
| 2 | Notulen vorige vergadering |
| 3 | Ingekomen stukken |
| 4 | Bekijken planning afgelopen week 11 |
| 5 | Bekijken planning komende week 12 (& 13) |
| 6 | Bespreken Showroom onderzoek |
| - | Mededelingen |
| - | Wat verder ter tafel komt |
| - | Rondvraag |
| - | Sluiting |

# 2 Notulen vergadering Week 11 21 november ’14(± 5 minuten)

|  |
| --- |
| [Link naar document.](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20P3\PTS%20groep%20A\Periode%204\Agenda's%20en%20notulen\Notulen\Week%2011%20Notulen%2021-11-2014.docx) |
|  |
|  |
|  |

# 3 Ingekomen stukken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Auteur/inbrenger** | **Eventuele actie** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 4 Bekijken planning afgelopen week. (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Wat is er af, wat moet er nog gebeuren? |
| **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** |
| **Versie beheer** |  |  |  |
| **-** | Analyse document | Ruud |  |
| **-** | Ontwerp document | Ruud | Week 11 |
| **-** | Software | Ruud | Week 11 |
| **-** | Infra | Ruud | Week 11 |
| **-** | Database | Ruud | Week 11 |
|  |  |  |  |
| **Analyse doc.** |  |  |  |
| **-** | PID | Hugo & Loy | Week 11 |
| **-** | Aanpassen document | Hugo & Loy | Week 11 & 12 |
|  |  |  |  |
| **Onderzoeks verslag** | Maken | Kevin & Ruud,  Hugo & Loy | Week 11 & 12  Pres. 28-11 |
|  |  |  |  |

# 5 Bekijken planning komende week 12 (& 13) (± 10 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| **Week 12**  **Deze** week |  |
| **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** |
|  |  |  |  |
| **Analyse doc.** |  |  |  |
| **-** | Aanpassen document | Hugo & Loy | Week 11 & 12 |
|  |  |  |  |
| **Onderzoeks verslag** | Maken | Kevin & Ruud,  Hugo & Loy | Week 11 & 12  Pres. 28-11 |
|  |  |  |  |
| **Ontwerp doc.** | Infra ontwerp | Ruud & Kevin | Week 12 |
|  |  |  |  |
| **-** | Database | Ruud & Kevin | Week 12 |
| **-** | Software (UI) | Ruud & Kevin | Week 12 |
| **Codestijl** |  |  |  |
| **-** | Gebruik Stylecop voor het aanmaken |  | Week 12 & 13 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Week 13** |  |  |  |
| Volgende week |  |  |  |
| **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** |
| **Infra** |  |  |  |
| **-** | Webserver aanmaken |  | Week 13 |
| **-** | Mailserver aanmaken |  | Week 13 |
| **-** | Active Directory |  | Week 13 |
|  |  |  |  |
| **Database** |  |  |  |
| **-** | Aangeleverde database maken |  | Week 13 |
| **-** | PL/SQL schrijven |  | Week 13 |
|  |  |  |  |
| **Software** |  |  |  |
| **-** | Omzetten naar ASP.Net |  | Week 13 |
|  |  |  |  |

# 6 Bespreken Showroom onderzoek (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| 6.1 |  |
| 6.2 |  |
| 6.3 |  |

# - Mededelingen (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tijd voor mededelingen |
|  |  |
|  |  |

# - Wat verder ter tafel komt (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tijd voor het bespreken van onvoorziene problemen en andere items. |
|  |  |
|  |  |

# - Rondvraag (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vragen ronde, is alles duidelijk wat er gedaan moet worden en wat er besproken is? |
|  |  |
|  |  |

# - Sluiting (± 1 minuut)

De voorzitter sluit de vergadering