Agenda

Vergadering Week 13

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 05 december ’14 | Tijd: n.o.t.k. | Locatie: R1 4.39 |

|  |  |
| --- | --- |
| Genodigden: | Kevin Stoelers, Ruud Hagens, Hugo Leenen, Inge van Engeland, Loy van Zeeland |
| Voorzitter: | Ruud Hagens |
| Notulist: | Loy van Zeeland |
| Verzendlijst: | Inge van Engeland, Ruud Hagens, Hugo Leenen, Kevin Stoelers |

# 1 Opening (± 1 minuut)

|  |
| --- |
| De voorzitter opent de vergadering. |

# Vaststellen agenda (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Opening |
| 2 | Notulen vorige vergadering |
| 3 | Ingekomen stukken |
| 4 | Bespreken gemaakte werk |
| 5 | gemaakte werk bespreken en te maken werk bespreken, eventueel rollen verdelen |
| 6 | Inleverdata duidelijk krijgen |
| - | Mededelingen |
| - | Wat verder ter tafel komt |
| - | Rondvraag |
| - | Sluiting |

# 2 Notulen vergadering 28 november ‘14(± 5 minuten)

|  |
| --- |
| [Link naar notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20P3\PTS%20groep%20A\Periode%204\Agenda's%20en%20notulen\Notulen\week%2012%20Notulen%2028-11-2014.docx) |
|  |
|  |
|  |

# 3 Ingekomen stukken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Auteur/inbrenger** | **Eventuele actie** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 4 gemaakte werk bespreken en te maken werk bespreken, eventueel rollen verdelen (± 15 minuten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | | **Actie** | | **Wie** | | **Gereed** | |
| **Versie beheer** |  | |  | |  | |
| **-** | Analyse document | | Ruud | |  | |
| **-** | Ontwerp document | | Ruud | | Week 11 | |
| **-** | Software | | Ruud | | Week 11 | |
| **-** | Infra | | Ruud | | Week 11 | |
| **-** | Database | | Ruud | | Week 11 | |
|  |  | |  | |  | |
| **Analyse doc.** |  | |  | |  | |
| **~~-~~** | ~~PID~~ | | ~~Hugo & Loy~~ | | ~~Week 11~~ | |
|  |  | |  | |  | |
| **~~Onderzoeks verslag~~** | ~~Maken~~ | | ~~Kevin & Ruud,~~  ~~Hugo & Loy~~ | | ~~Week 11 & 12~~  ~~Pres. 28-11~~ | |
| **Week 12** |  | |  | |  | |
| **Onderwerp** | **Actie** | | **Wie** | | **Gereed** | |
|  |  | |  | |  | |
| **Analyse doc.** |  | |  | |  | |
| **-** | Aanpassen document | | Hugo & Loy | | Week 11 & 12 | |
|  |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| **Ontwerp doc.** | Infra ontwerp | | Ruud & Kevin | | Week 12 | |
|  |  | |  | |  | |
| **-** | Database | | Ruud & Kevin | | Week 12 | |
| **-** | Software (UI) | | Ruud & Kevin | | Week 12 | |
| **Codestijl** |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **-** | Gebruik Stylecop voor het aanmaken |  | Week 12 & 13 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Week 13** |  |  |  |
| **Deze week** |  |  |  |
| **Onderwerp** | Actie | Wie | Gereed |
|  |  |  |  |
| **Infra** |  |  |  |
| **-** | Webserver aanmaken |  | Week 13 t/m begin 16 |
| **-** | Mailserver aanmaken |  | Week 13 t/m begin 16 |
| **-** | Active Directory |  | Week 13 t/m begin 16 |
|  |  |  |  |
| **Database** |  |  |  |
| **-** | Aangeleverde database maken |  | Week 13 t/m begin 16 |
| **-** | PL/SQL schrijven |  | Week 13 t/m begin 16 |
|  |  |  |  |
| **Software** |  |  |  |
| **-** | Omzetten naar ASP.Net |  | Week 13 t/m begin 16 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Week 14** |  |  |  |
| **Volgende week** |  |  |  |
| **Onderwerp** | Actie | Wie | Gereed |
|  |  |  |  |
| **Testplan** |  |  |  |
| **-** | Testplan aanpassen |  | Week 14 |

# 5 Inleverdata duidelijk krijgen (± 3 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| Ontwerp document | Week 14 ontwerpdocument |

# - Mededelingen (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tijd voor mededelingen |
|  |  |
|  |  |

# - Wat verder ter tafel komt (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tijd voor het bespreken van onvoorziene problemen en andere items. |
|  |  |
|  |  |

# - Rondvraag (± 5 minuten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Vraag** | **Wie** | **Aan** | | Polsbandje in database. | Kevin | Inge | | Bijdrage\_ID\_over in database, Waar komt dit vandaan en waar dient deze voor. | Kevin | Inge | | Wanneer zijn de studiedagen volgende week. | Loy | Inge | |
|  |  |
|  |  |

# - Sluiting (± 1 minuut)

De voorzitter sluit de vergadering