Notulen

Vergadering Week 15

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 19 december ’14 | Tijd: 14:32 | Locatie: R1 4.39 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aanwezig: | Inge van Engeland, Hugo Leenen, Ruud Hagens, Kevin Stoelers, Loy van Zeeland |
| Afwezig: | - |
| Voorzitter: | Ruud Hagens |
| Notulist: | Loy van Zeeland |
| Verzendlijst: | Inge van Engeland |
| Datum volgende vergadering: | 05 januari ‘15 |

# Agenda

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Opening |
| 2 | Notulen vorige vergadering |
| 3 | Ingekomen stukken |
| 4 | Voortgang bespreken |
| 5 | Actielijst maken voor vakantie |
| - | Mededelingen |
| - | Wat verder ter tafel komt |
| - | Rondvraag |
| - | Sluiting |

# 1 Opening

|  |
| --- |
| De voorzitter opent de vergadering om 14:37. |

# 2 Notulen vergadering 12 december ’14

|  |  |
| --- | --- |
| **Geen opmerking op notulen** |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

# 3 Ingekomen stukken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Auteur/inbrenger** | **Eventuele actie** |
| Ruimtes reserveren | **Loy** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 4 Voortgang bespreken

|  |  |
| --- | --- |
| Database | Bekeken, nog niet aan gewerk |
| Software | Forms en klasses gemaakt |
| Infra | Servers ingesteld, router ingesteld. Webserver en mail server moeten nog ingesteld worden. |

# 5 Actielijst maken voor vakantie

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** | | Infra | Infrastructuur maken | Loy |  | | Software | Webforms in asp.net maken | Ruud | zondag 21 dec | | PID | Verwerken feedback PID | Loy | 1e week vakantie | | Anlysedocument | Verwerken feedback | Hugo | 2e week vakantie | | Ontwerpdocument | Verwerken feedback | Kevin | 1e week vakantie | | Software | Begin maken klassen | Ruud |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

# - Mededelingen

|  |  |
| --- | --- |
| -.1 | Als we met dringende zaken zitten, kunnen we Inge mailen. Ook Jan had aangegeven dat we hem kunnen mailen. |
| -.2 | Leider gesprek gaat niet door. |

# - Wat verder ter tafel komt

|  |  |
| --- | --- |
| -.1 | Analyse document, voor hoger punt moet er meer beschreven wat er te zien is. Een toelichting. Beschrijven en schermen aanpassen voor het inloggen en reserveren.  Er is niet terug te zien dat er opnieuw geanalyseerd is.  Usecases checken, of het idee goed beschreven is. |
| -.2 | Ontwerpdocument, Inge gaat in de vakantie feedback geven. |
| -.3 | PID moet nog veranderd worden.  Teveel als schoolproject, moet meer als bedrijf gemaakt worden.  Budget moet ook beter, 8 uur per dag en dan ook voor 4 mensen. Voor overtijd ook al in rekenen. |
| -.4 | Elke form kun je een css class meegeven (stylesheet).  Hoeft niet er blitz uit te zien, maar wel strak. |
| -.5 | Volgende school week moet op vrijdag alles ingeleverd worden.  5 januari om 14.45 tot 15.15 voor een vergadering. Vrijdag komt Inge dan alsnog.  Inge verwacht een demo. |

# - Rondvraag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vraag** | **Wie** | **Aan** | **Antwoord** | | Style cop | Hugo | Inge | Kan settings importeren | |  |  |  |  | |  |

# - Sluiting

|  |
| --- |
| De voorzitter sluit de vergadering |

# Actielijst

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** | | Infra | Infrastructuur maken | Loy |  | | Software | Webforms in asp.net maken | Ruud | zondag 21 dec | | PID | Verwerken feedback PID | Loy | 1e week vakantie | | Anlysedocument | Verwerken feedback | Hugo | 2e week vakantie | | Ontwerpdocument | Verwerken feedback | Kevin | 1e week vakantie | | Software | Begin maken klassen | Ruud |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |