Notulen

Vergadering Week 16

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Datum: 04 januari ’15 | Tijd: 14.35 | Locatie: R1 2.24 |

|  |  |
| --- | --- |
| Aanwezig: | Loy van Zeeland, Inge van Engeland, Kevin Stoelers, Hugo Leenen, Ruud Hagens |
| Afwezig: | - |
| Voorzitter: | Ruud Hagens |
| Notulist: | Loy van Zeeland |
| Verzendlijst: | Inge van Engeland |
| Datum volgende vergadering: | 09 januari ’15 |

# Agenda

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Opening |
| 2 | Ingekomen stukken |
| 3 | Voortgang na vakantie |
| 4 | Verdelen taken als nodig |
| 5 | Plannen werk na school & resreveren ruimtes |
| - | Mededelingen |
| - | Wat verder ter tafel komt |
| - | Rondvraag |
| - | Sluiting |

# Opening

|  |
| --- |
| De voorzitter opent de vergadering. |

# 2 Ingekomen stukken (± 2 minuten)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Auteur/inbrenger** | **Eventuele actie** |
|  |  |  |
|  |  |  |

# 3 Voortgang (± 5 minuten)

Afspraken voor vakantie:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** |  | | Infra | Infrastructuur maken | Loy |  |  | | Software | Webforms in asp.net maken | Ruud | zondag 21 dec |  | | PID | Verwerken feedback PID | Loy | 1e week vakantie |  | | Anlysedocument | Verwerken feedback | Hugo | 2e week vakantie |  | | Ontwerpdocument | Verwerken feedback | Kevin | 1e week vakantie |  | | Software | Begin maken klassen | Ruud |  |  | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  | |

Klassen zijn nog niet geimpletmenteerd

# 4 Verdelen taken (± 5 minuten)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Taak** | **Naam Uitvoerder** | **Datum** | | Forms wijzigen met masterpage | Ruud | Week 16 | | Klassen maken | Hugo | Week 16 | | Infra structuur maken | Loy | Week 16 | | Werken aan programma | Kevin | Week 16 | |  |  |  |   Documenten   * PID * Analysedocument * Ontwerpdocument * Acceptatietest   Programma   * Infra * Software * Database |
|  |
|  |

# 5 planning maken werken na school & reserveren ruimte (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
| **Datum/tijd** | **Lokaal** |
| Geen gepland i.v.m. Verbouwing | 2.24 |

# - Mededelingen (± 2 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vrijdag kleine demo van het product.  Unit testing hoeft niet perse, zorge dat acceptatie test goed is. |
|  |  |
|  |  |

# - Wat verder ter tafel komt (± 5 minuten)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tijd voor het bespreken van onvoorziene problemen en andere items. |

# - Rondvraag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Vraag** | **Wie** | **Aan** | **Antwoord** | | Moet Unit testing in proftaak | Hugo | Inge | Unit testing hoeft niet, als de acceptatie test wel goed is. | |  |

# - Sluiting

|  |
| --- |
| De voorzitter sluit de vergadering |

# Actielijst

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** | **Actie** | **Wie** | **Gereed** |
| Infra | Infrastructuur maken, mail, Active Directory | Loy | Week 16 |
| Software | Verder werken aan asp.net | Kevin | Week 16 |
| Software | Klassen Maken | Hugo | Week 16 |
| Software | Forms wijzigen, masterpage maken | Ruud | Week 16 |