Ruud Hagens, Hugo Leenen, Kevin Stoelers, Loy van Zeeland

V1.10

Abstract

In dit document wordt onder anderen beschreven wat we elke week hebben gedaan.  
En de uren die we gemaakt hebben staan opgeschreven.  
Er zijn geen bijlages, maar er word gelinkt naar bestanden in de Dropbox.

Projectdossier

S22A

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versie** | **Datum voltooid** | **Auteur** | **Wijziging** |
| 1.0 | 17 oktober ‘14 | Loy van Zeeland |  |
| 1.2 | 10 oktober ‘14 | Loy van Zeeland | Tot en met week 2 bijgevoegd |
| 1.5 | 30 oktober ‘14 | Loy van Zeeland | t/m week 5 bijgevoegd |
| 1.6 | 13 november ‘14 | Loy van Zeeland | t/m week 10 bijgevoegd |
| 1.7 | 09 januari ’15 | Loy van Zeeland | T/m week 16 |

Inhoudsopgave

[Inleiding 1](#_Toc403475677)

[Week 1 2](#_Toc403475678)

[Geplande activiteiten 2](#_Toc403475679)

[Uitgevoerde activiteiten 2](#_Toc403475680)

[Afgeronde activiteiten 2](#_Toc403475681)

[Procesafspraken 2](#_Toc403475682)

[Uitdagingen 2](#_Toc403475683)

[Oplossingen en beslissingen 2](#_Toc403475684)

[Extra uitgevoerde taken 2](#_Toc403475685)

[Uren registratie 2](#_Toc403475686)

[Week 2 3](#_Toc403475687)

[Geplande activiteiten 3](#_Toc403475688)

[Uitgevoerde activiteiten 3](#_Toc403475689)

[Afgeronde activiteiten 3](#_Toc403475690)

[Procesafspraken 3](#_Toc403475691)

[Uitdagingen 3](#_Toc403475692)

[Oplossingen en beslissingen 3](#_Toc403475693)

[Extra uitgevoerde taken 3](#_Toc403475694)

[Uren registratie 3](#_Toc403475695)

[Week 3 4](#_Toc403475696)

[Geplande activiteiten 4](#_Toc403475697)

[Uitgevoerde activiteiten 4](#_Toc403475698)

[Afgeronde activiteiten 4](#_Toc403475699)

[Procesafspraken 4](#_Toc403475700)

[Uitdagingen 4](#_Toc403475701)

[Oplossingen en beslissingen 4](#_Toc403475702)

[Extra uitgevoerde taken 4](#_Toc403475703)

[Uren registratie 5](#_Toc403475704)

[Week 4 6](#_Toc403475705)

[Geplande activiteiten 6](#_Toc403475706)

[Uitgevoerde activiteiten 6](#_Toc403475707)

[Afgeronde activiteiten 6](#_Toc403475708)

[Procesafspraken 6](#_Toc403475709)

[Uitdagingen 6](#_Toc403475710)

[Oplossingen en beslissingen 6](#_Toc403475711)

[Extra uitgevoerde taken 6](#_Toc403475712)

[Uren registratie 6](#_Toc403475713)

[Week 5 7](#_Toc403475714)

[Geplande activiteiten 7](#_Toc403475715)

[Uitgevoerde activiteiten 7](#_Toc403475716)

[Afgeronde activiteiten 7](#_Toc403475717)

[Procesafspraken 7](#_Toc403475718)

[Uitdagingen 8](#_Toc403475719)

[Oplossingen en beslissingen 8](#_Toc403475720)

[Extra uitgevoerde taken 8](#_Toc403475721)

[Uren registratie 8](#_Toc403475722)

[Week 6 9](#_Toc403475723)

[Geplande activiteiten 9](#_Toc403475724)

[Uitgevoerde activiteiten 9](#_Toc403475725)

[Afgeronde activiteiten 9](#_Toc403475726)

[Procesafspraken 9](#_Toc403475727)

[Uitdagingen 9](#_Toc403475728)

[Oplossingen en beslissingen 9](#_Toc403475729)

[Extra uitgevoerde taken 9](#_Toc403475730)

[Uren registratie 9](#_Toc403475731)

[Week 7 10](#_Toc403475732)

[Geplande activiteiten 10](#_Toc403475733)

[Uitgevoerde activiteiten 10](#_Toc403475734)

[Afgeronde activiteiten 10](#_Toc403475735)

[Procesafspraken 10](#_Toc403475736)

[Uitdagingen 10](#_Toc403475737)

[Oplossingen en beslissingen 10](#_Toc403475738)

[Extra uitgevoerde taken 10](#_Toc403475739)

[Uren registratie 10](#_Toc403475740)

[Week 8 11](#_Toc403475741)

[Geplande activiteiten 11](#_Toc403475742)

[Uitgevoerde activiteiten 11](#_Toc403475743)

[Afgeronde activiteiten 11](#_Toc403475744)

[Procesafspraken 11](#_Toc403475745)

[Uitdagingen 11](#_Toc403475746)

[Oplossingen en beslissingen 11](#_Toc403475747)

[Extra uitgevoerde taken 11](#_Toc403475748)

[Uren registratie 11](#_Toc403475749)

[Week 9 12](#_Toc403475750)

[Geplande activiteiten 12](#_Toc403475751)

[Uitgevoerde activiteiten 12](#_Toc403475752)

[Afgeronde activiteiten 12](#_Toc403475753)

[Procesafspraken 12](#_Toc403475754)

[Uitdagingen 12](#_Toc403475755)

[Oplossingen en beslissingen 12](#_Toc403475756)

[Extra uitgevoerde taken 12](#_Toc403475757)

[Uren registratie 12](#_Toc403475758)

[Week 10 13](#_Toc403475759)

[Geplande activiteiten 13](#_Toc403475760)

[Uitgevoerde activiteiten 13](#_Toc403475761)

[Afgeronde activiteiten 13](#_Toc403475762)

[Procesafspraken 13](#_Toc403475763)

[Uitdagingen 13](#_Toc403475764)

[Oplossingen en beslissingen 13](#_Toc403475765)

[Extra uitgevoerde taken 13](#_Toc403475766)

[Uren registratie 13](#_Toc403475767)

# Inleiding

In dit document wordt beschreven wat we elke week gepland, uitgevoerd en afgerond hebben. Verder staan de uren genoteerd. Er zijn geen bijlages, maar er wordt gelinkt naar bestanden in Dropbox.

# Week 1

## Geplande activiteiten

1. Groeps afspraken maken. [Link document groepsafspraken](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\Algemeen\Groepsafspraken.docx)
2. Rollen verdelen.
3. Dropbox aanmaken
4. Facebook pagina aanmaken voor onderlinge communicatie.

## Uitgevoerde activiteiten

1. Afspraken gemaakt en deze in Dropbox gezet.
2. Rollen verdeeld en de rol verdeling in het zelfde document geplaatst als de afspraken.
3. Dropbox aangemaakt.
4. Facebook aangemaakt en leden toegevoegd.

## Afgeronde activiteiten

1. Afspraken gemaakt en deze in Dropbox gezet.
2. Rollen verdeeld en de rol verdeling in het zelfde document geplaatst als de afspraken.
3. Dropbox aangemaakt.
4. Facebook en whatsappgroep aangemaakt en leden toegevoegd.

## Procesafspraken

* Je dient op tijd te komen.
* Bij ziekte, verhindering of andere afwezigheid dien je dit door te geven op de facebook groep.

## Uitdagingen

In week 1 hebben we een begin gemaakt aan het project en hier hebben we geen problemen of uitdagingen gehad.

## Oplossingen en beslissingen

Aangezien we geen problemen hebben gehad, hebben we ook geen oplossingen hoeven te bedenken.

## Extra uitgevoerde taken

* Lokaal gereserveerd voor vrijdag 12 september.
* Urenregistratie aangemaakt

## Uren registratie

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Week 1 | | | |  |
|  | Facebook pagina aanmaken en leden toevoegen.  Tijd in minuten. | Rolverdeling maken. Tijd in minuten. | Dropbox aanmaken. Tijd in minuten | Groeps afspraken maken en opschrijven. Tijd in minuten. | Totaal  In minuten |
| Hugo leenen |  | 10 |  | 20 | 30 |
| Kevin Stoelers |  | 10 |  | 20 | 30 |
| Ruud Hagens |  | 10 |  | 20 | 30 |
| Loy van Zeeland | 15 | 10 | 5 | 20 | 50 |

# Week 2

## Geplande activiteiten

1. Analyse document.
2. Gesprek met opdrachtgever.
3. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. [Analyse document.](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Analyse%20Document\Analysedocument.pdf)
2. Gesprek met opdrachtgever.
3. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20vergadering%2012-09.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20vergadering%2012-09.docx))

## Afgeronde activiteiten

## Procesafspraken

1. Gesprek met [opdrachtgever](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Overig\Eerste%20gesprek%20opdrachtgever.docx).

## Uitdagingen

* Functionele eisen was een uitdaging, doordat we dit minder goed begrepen en dit veel werk was.
* Niet-functionele eisen was een uitdaging, omdat ons niet duidelijk was wat er moest gebeurden.

## Oplossingen en beslissingen

* Functionele eisen, hiervoor hebben we aan onze docent SE2 feedback gevraagd van wat we hadden. Hij vertelde ons dat we goed bezig waren en heeft ons nog eens uitgelegd wat het was.
* Niet-Functionele eisen. We hadden hiervoor een lijst opgesteld met items waarvan wij dachten dat het Niet-functionele eisen waren. Onze docent SE2 heeft hiernaar gekeken en samen met ons wat dingen weggestreept en bij bedacht.

## Extra uitgevoerde taken

1. Whatsapp groep aangemaakt.

## Uren registratie

# Week 3

## Geplande activiteiten

1. Analyse document
2. Ontwerp document
3. Vergadering
4. Extra bijeenkomst

## Uitgevoerde activiteiten

1. Analyse document
2. Ontwerp document
3. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20vergadering%2019-09.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20vergadering%2019-09.docx))
4. Extra bijeenkomst ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20Bijeenkomst%2016-09.docx))

## Afgeronde activiteiten

1. Analyse document

## Procesafspraken

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Onderwerp** |  | **Wie** |  |

Voorblad Loy

Inleiding iedereen

Begrippen iedereen

Architectuur Ruud

ERD&DBO Iedereen

Klassendiagram iedereen

Infra iedereen

UI Hugo

## Uitdagingen

1. Functionele requirements
2. Maken van de User interface, de use cases kwamen niet helemaal overheen met wat we in de froms wilde hebben.
3. Loy afwezig op proftaak dag(vrijdag)

## Oplossingen en beslissingen

1. Kevin heeft nog eens feedback gevraagd bij onze docent SE (Jan Roelofsen) en zijn werk hierop aangepast.
2. Hugo heeft de UI met de rest van de groep toen ingeleverd.
3. Taken overgenomen en de taken anders verdeeld zodat alles toch goed regelt was.

## Extra uitgevoerde taken

1. Feedback verwerken die we van Inge van Engeland gekregen hebben.
2. Opsturen analyse document.

## Uren registratie

# Week 4

## Geplande activiteiten

1. Ontwerp document
2. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. Ontwerp document
2. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20vergadering%2026-09.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20vergadering%2026-09.docx))
3. Project dossier

## Afgeronde activiteiten

1. Ontwerp document

## Procesafspraken

Vrijdag 26 september ontwerp document afmaken.

## Uitdagingen

1. Op tijd afkrijgen van het ontwerp document.

## Oplossingen en beslissingen

1. Langer doorgewerkt op vrijdag, om alles dezelfde dag in te kunnen leveren.

## Extra uitgevoerde taken

* Dropbox opruimen

## Uren registratie

# Week 5

## Geplande activiteiten

1. Bedrijf bezoek
2. Verwerken feedback gekregen van Infoland
3. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. Bedrijf bezoek
2. Verwerken van feedback
3. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20vergadering%2003-10.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20vergadering%2003-10%20v2.0.docx))
4. Project dossier

## Afgeronde activiteiten

1. Bedrijf bezoek
2. Vergadering

## Procesafspraken

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actie** | **Wie** | **Gereed** |
| Verbeter Functionele requirements. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Kevin | 03 oktober ’14 |
| Verbeteren User Interface. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Ruud, eventueel Hugo | 03 oktober ’14 |
| Non-Functionele requirements. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Loy | 03 oktober ’14 |
| Planning | Loy | 03 oktober ’14 |
| Architectuur. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Ruud | 03 oktober ’14 |
| ERD & Databaseontwerp. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Hugo | 03 oktober ’14 |
| Klassendiagram. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Kevin begint hieraan | 03 oktober ’14 |
| Infrastructuur. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Loy | 03 oktober ’14 |
| User Interface. Digitaal maken wat ze op het whiteboard hebben gemaakt. Zie [notulen Infoland](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20Infoland%2030-09-2014.docx) voor de verbeter punten. | Ruud en Hugo | 03 oktober ’14 |
| In orde maken Project Dossier | Loy | 10 oktober ’14 |

## Uitdagingen

Deze week hadden we geen uitdagingen

## Oplossingen en beslissingen

Aangezien we geen uitdagingen hadden, hadden we ook geen oplossingen.

## Extra uitgevoerde taken

* Dropbox opnieuw geordend door Hugo.

## Uren registratie

# Week 6

## Geplande activiteiten

1. Feedback verwerken van Analyse document en ontwerp document
2. Project dossier
3. Presentatie
4. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Agenda%20vergadering%2010-10.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Agenda's\Notulen%20vergadering%2010-10.docx))

## Uitgevoerde activiteiten

1. Feedback verwerken
2. Project dossier
3. Presentatie
4. Vergadering

## Afgeronde activiteiten

3 Presentatie  
4 Acceptatie testplan

## Procesafspraken

Er zijn geen nieuwe afspraken bijgekomen

## Uitdagingen

1. Kevin was de hele week ziek, daardoor heeft hij minder dingen kunnen doen.
2. Loy was een paar dagen ziek, waardoor hij minder in groepsverband aan de presentatie heeft kunnen werken.

## Oplossingen en beslissingen

1. Taken verdeeld die thuis ook gemaakt kunnen worden.
2. Dag voor de presentatie nog op teamspeak overlegd over de aanpak.

## Extra uitgevoerde taken

1. Acceptatie testplan

## Uren registratie

# Week 7

## Geplande activiteiten

1. Software
2. Database maken
3. Infrastructuur machines opzetten
4. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. Software maken
2. Database maken
3. Infrastructuur opgezet
4. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Agenda%20vergadering%2017-10.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Notulen%20vergadering%2017-10.docx))

## Afgeronde activiteiten

1. Database maken
2. Infrastructuur machines opzetten

## Procesafspraken

* Ruud en Kevin werken aan software
* Hugo maakt database
* Loy werkt aan infrastructuur

## Uitdagingen

Geen bijzondere uitdagingen

## Oplossingen en beslissingen

Geen oplossing of beslissingen nodig

## Extra uitgevoerde taken

* GitHub geprobeert in te stellen, niet gelukt.

## Uren registratie

# Week 8

## Geplande activiteiten

1. GitHub instellen.
2. RFID onderzoeken.
3. Computers en anderen machines instellen.
4. Programmeren aan software.
5. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. GitHub instellen.
2. RFID onderzoeken.
3. Computers en andere machines instellen.
4. Programmeren aan software.
5. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Agenda%20vergadering%2031-10.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Notulen%20vergadering%2031-10.docx))

## Afgeronde activiteiten

1. GitHub instellen
2. Computers en andere machines instellen.

## Procesafspraken

* Maandag (10.00 tot 14.00), woensdag (10:00 tot 17:00), donderdag (9.35 tot 13.00) en vrijdag (8.45 tot 13.00) op school aan project werken.
* Kevin en Hugo werken aan software, Ruud werkt aan database.

## Uitdagingen

* Software, problemen met reserveren en structuur.

## Oplossingen en beslissingen

* Hulp gevraagd bij Inge van Engeland en Jan Roelofsen.

Presentatie

* + Tijdens demo gaat Kevin achter de computer om dingen in te vullen.
  + Loy’s laptop wordt gebruikt tijden de presentatie.
  + Ruud presenteert het scenario terwijl keven deze uitvoert.
  + Gebruik admin op absolute laptop en kampeerder op virtuele pc.
  + Tijdens het stellen staan alle groepsleden vooraan zodat zij ook vragen kunnen beantwoorden.

## Extra uitgevoerde taken

* Presentatie geplant.

## Uren registratie

# Week 9

## Geplande activiteiten

1. Inleveren project
2. Afmaken software
3. Afmaken infrastructuur
4. Afmaken database
5. Vergadering

## Uitgevoerde activiteiten

1. Inleveren project
2. Afmaken software
3. Afmaken infrastructuur
4. Afmaken database
5. Vergadering ([Agenda](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Agenda%20vergadering%2007-11.docx) - [Notulen](file:///C:\Users\Loy\Dropbox\Fontys\Leerjaar%201%20p3\PTS%20groep%20A\Periode%203\Agenda's\Notulen%20vergadering%207-11.docx))

## Afgeronde activiteiten

1. Inleveren project

4. Afmaken database

## Procesafspraken

Geen nieuwe afspraken gemaakt

## Uitdagingen

* Tijd gebrek

## Oplossingen en beslissingen

* Werken in week 10 verder tot minimaal 17.00 aan de programma’s om alles op tijd af te krijgen

## Extra uitgevoerde taken

Geen taken uitgevoerd die bovenstaande niet noemt.

## Uren registratie

# Week 10

## Geplande activiteiten

1. Afmaken software
2. Afmaken infrastructuur

## Uitgevoerde activiteiten

1. Werken software
2. Werken infrastructuur

## Afgeronde activiteiten

1. Software
2. Infrastructuur

## Procesafspraken

Geen veranderingen

## Uitdagingen

* Tijd gebrek

## Oplossingen en beslissingen

* Lange dagen maken
* Elke dag van 10:00 tot 18:00

## Extra uitgevoerde taken

* Aanpassen ontwerpdocument
* Aanpassen analyse document

## Uren registratie