**Project Dosier**

**S21MA**

**Chiel, Mick, Kenneth, Ruud**

Inhoud

[Week 1 5](#_Toc416901293)

[Geplande activiteiten 5](#_Toc416901294)

[Uitgevoerde activiteiten 5](#_Toc416901295)

[Procesafspraken 5](#_Toc416901296)

[Uitdagingen 5](#_Toc416901297)

[Oplossingen en beslissingen 5](#_Toc416901298)

[Extra uitgevoerde taken 5](#_Toc416901299)

[Uren registratie 5](#_Toc416901300)

[Week 2 6](#_Toc416901301)

[Geplande activiteiten 6](#_Toc416901302)

[Uitgevoerde activiteiten 6](#_Toc416901303)

[Procesafspraken 6](#_Toc416901304)

[Uitdagingen 6](#_Toc416901305)

[Uren registratie 6](#_Toc416901306)

[Week 3 7](#_Toc416901307)

[Geplande activiteiten 7](#_Toc416901308)

[Uitgevoerde activiteiten 7](#_Toc416901309)

[Procesafspraken 7](#_Toc416901310)

[Uitdagingen 7](#_Toc416901311)

[Oplossingen en beslissingen 7](#_Toc416901312)

[Extra uitgevoerde taken 7](#_Toc416901313)

[Uren registratie 7](#_Toc416901314)

[Week 4 8](#_Toc416901315)

[Geplande activiteiten 8](#_Toc416901316)

[Uitgevoerde activiteiten 8](#_Toc416901317)

[Procesafspraken 8](#_Toc416901318)

[Uitdagingen 8](#_Toc416901319)

[Oplossingen en beslissingen 8](#_Toc416901320)

[Extra uitgevoerde taken 8](#_Toc416901321)

[Uren registratie 8](#_Toc416901322)

[Week 5 9](#_Toc416901323)

[Geplande activiteiten 9](#_Toc416901324)

[Uitgevoerde activiteiten 9](#_Toc416901325)

[Procesafspraken 9](#_Toc416901326)

[Uitdagingen 9](#_Toc416901327)

[Oplossingen en beslissingen 9](#_Toc416901328)

[Extra uitgevoerde taken 9](#_Toc416901329)

[Uren registratie 9](#_Toc416901330)

[Week 6 10](#_Toc416901331)

[Geplande activiteiten 10](#_Toc416901332)

[Uitgevoerde activiteiten 10](#_Toc416901333)

[Procesafspraken 10](#_Toc416901334)

[Uitdagingen 10](#_Toc416901335)

[Oplossingen en beslissingen 10](#_Toc416901336)

[Extra uitgevoerde taken 10](#_Toc416901337)

[Uren registratie 10](#_Toc416901338)

[Week 7 11](#_Toc416901339)

[Geplande activiteiten 11](#_Toc416901340)

[Uitgevoerde activiteiten 11](#_Toc416901341)

[Procesafspraken 11](#_Toc416901342)

[Uitdagingen 11](#_Toc416901343)

[Oplossingen en beslissingen 11](#_Toc416901344)

[Extra uitgevoerde taken 11](#_Toc416901345)

[Uren registratie 11](#_Toc416901346)

[Week 8 12](#_Toc416901347)

[Geplande activiteiten 12](#_Toc416901348)

[Uitgevoerde activiteiten 12](#_Toc416901349)

[Procesafspraken 12](#_Toc416901350)

[Uitdagingen 12](#_Toc416901351)

[Oplossingen en beslissingen 12](#_Toc416901352)

[Extra uitgevoerde taken 12](#_Toc416901353)

[Uren registratie 12](#_Toc416901354)

[Week 9 13](#_Toc416901355)

[Geplande activiteiten 13](#_Toc416901356)

[Uitgevoerde activiteiten 13](#_Toc416901357)

[Procesafspraken 13](#_Toc416901358)

[Uitdagingen 13](#_Toc416901359)

[Oplossingen en beslissingen 13](#_Toc416901360)

[Extra uitgevoerde taken 13](#_Toc416901361)

[Uren registratie 13](#_Toc416901362)

[Agenda's en notulen 14](#_Toc416901363)

[Week 1 14](#_Toc416901364)

[Week 2 14](#_Toc416901365)

[Week 3 14](#_Toc416901366)

[Week 4 14](#_Toc416901367)

[Week 5 14](#_Toc416901368)

[Week 6 14](#_Toc416901369)

[Week 7 14](#_Toc416901370)

[Week 8 14](#_Toc416901371)

[Week 9 14](#_Toc416901372)

[Peer Reviews 15](#_Toc416901373)

[Kenneth 15](#_Toc416901374)

[Mick 15](#_Toc416901375)

[Chiel 15](#_Toc416901376)

[Ruud 15](#_Toc416901377)

[Feedback projectgroep S62A 17](#_Toc416901378)

# Week 1

## Geplande activiteiten

1. Groeps [afspraken](https://www.dropbox.com/s/f7dny0ewkxfxrt6/Afspraken%20proftaak%20groep%20A.docx?dl=0) maken.
2. Rollen verdelen.
3. Dropbox aanmaken.
4. Whatsapp aanmaken.
5. Planning maken.
6. Requirments opstellen.
7. Gesprek met opdrachtgever plannen.
8. Project dosier aanmaken en uren registreren.
9. Lokaal reserveren voor week 2

## Uitgevoerde activiteiten

1. Afspraken gemaakt en deze in Dropbox gezet.
2. Rollen verdeeld en de rol verdeling in het zelfde document geplaatst als de afspraken.
3. Dropbox aangemaakt.
4. Whatsapp aangemaakt.
5. Globale planning gemaakt op trello
6. Iedereen heeft eigen requirments gemaakt diebesproke moeten worden.
7. Gesprek gepland op woensdag om 14:00 uur
8. Project dossier aangemaakt uren week 1 geregistreerd.
9. Lokaal 4.34 is op 25-02-2015 de hele dag gereserveerd.

## Procesafspraken

Iedereen maakt zijn eigen requirments en op maandag 23-02-2015 gaan wij de beste requirments bij elkaar zetten en vragen bedenken voor het gesprek met de opdrachtgever.

## Uitdagingen

## Oplossingen en beslissingen

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 1 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Opstart proftaak | 5 |
| Mick | Opstart proftaak | 5 |
| Kenneth | Opstart proftaak | 5 |
| Ruud | Opstart proftaak | 5 |

# Week 2

## Geplande activiteiten

1. Gesprek met Sjaak Verwaaijen

Analyse document

1. Inleiding
2. Opdrachtgever
3. Scenario
4. Functionele eisen
5. Moscow
6. Use case diagrammen
7. Use case documentatie
8. User interface
9. Niet functionele eisen
10. Productcompositie

## Uitgevoerde activiteiten

1. Gesprek met Sjaak Verwaaijen

Analyse document

1. Inleiding
2. Opdrachtgever
3. Scenario
4. Functionele eisen
5. Moscow
6. Use case diagrammen
7. Use case documentatie
8. User interface (Deels)
9. Niet functionele eisen
10. Productcompositie

## Procesafspraken

1. Het analyse document moet voor week 3 af zijn zodat deze opgestuurd kan worden.
2. Gesprek wordt volgende vergadering besproken.

## Uitdagingen

1. Het voorbereiden van het gesprek met sjaak.

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 2 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | vragen bedenken + requirments besreken + analyse | 08:30 |
| Mick | vragen bedenken + requirments besreken + analyse | 07:30:00 |
| Kenneth | vragen bedenken + requirments besreken + analyse | 07:30:00 |
| Ruud | vragen bedenken + requirments besreken + analyse | 08:30:00 |

# Week 3

## Geplande activiteiten

1. Analyse Document verbeteren
2. Begin maken aan ontwerp document.

## Uitgevoerde activiteiten

1. Architectuur.
2. Begin aan database ontwerp.
3. Begin aan infrastructuur.
4. User interface.
5. Productdecompositie.
6. Analyse document verbeterd.

## Procesafspraken

Analyse document wordt voor vrijdag 6-3-2015 afgemaakt zodat het opgestuurd kan worden naar review project groep.

## Uitdagingen

Feedback verwerken en analyse document perfectioneren.

## Oplossingen en beslissingen

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 3 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | User interface + analyse + ontwerp | 14:00 |
| Mick | Database ERD + Ontwerp + Userinterface | 10:00:00 |
| Kenneth | Analyse + infrastructuur | 10:00:00 |
| Ruud | Architectuur + analyse + Productdecompositie | 10:00:00 |

# Week 4

## Geplande activiteiten

1. Ontwerp document afmaken
2. Ontwerp document opsturen naar review groep

## Uitgevoerde activiteiten

1. Ontwerp document afmaken
2. Ontwerp document opsturen naar review groep

## Procesafspraken

De review van groep S62A is een paaruur later verzet naar 15:15 in verband met een plotselinge voorlichting op de oude tijd.

## Uitdagingen

Het uitzoeken van een goede klassendiagram zodat we zoveel mogelijk kunnen herbruiken in de 2e periode.

## Oplossingen en beslissingen

Voor de infrastructuur hebben we een eigen interpretatie gemaakt over hoe het netwerk het beste verdeeld zou zijn over het terrein en waarom.

Voor de klassen diagram hebben wij de klassen zo gemaakt dat ze in MVC zijn zodat je een goede drie lagen structuur krijgt.

## Extra uitgevoerde taken

Kenneth heeft thuis nog aan de infrastructuur en klassen diagram gewerkt

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 4 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | User interface + infrastructuur + klassendiagram | 08:00 |
| Mick | Database ERD + Ontwerp + klassendiagram | 08:00:00 |
| Kenneth | infrastructuur + klassendiagram | 12:00:00 |
| Ruud | ATP + klassendiagram | 08:00:00 |

# Week 5

## Geplande activiteiten

1. Review van projectgroep
2. Feedback verwerken van projectgroep
3. Begin maken aan applicatie.

## Uitgevoerde activiteiten

1. Review van projectgroep
2. Feedback verwerken van projectgroep
3. Begin maken aan applicatie.

## Procesafspraken

We werken samen om de feedback te verwerken die we hebben gekregen om ons zo voor te bereiden op de presentatie van week 6

## Uitdagingen

We kregen veel punten die aangepast moesten worden.

## Oplossingen en beslissingen

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 5 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Review + feedback verwerken + versiebeheer opzetten | 10:00 |
| Mick | Review + feedback verwerken + klassen implementeren | 10:00 |
| Kenneth | Review + feedback verwerken | 10:00 |
| Ruud | Review + feedback verwerken + klassen implementeren | 10:00 |

# Week 6

## Geplande activiteiten

1. Documentatie presenteren
2. Presentatie voorbereiden
3. Documentatie verbeteren

## Uitgevoerde activiteiten

1. Documentatie presenteren
2. Presentatie voorbereiden
3. Documentatie verbeteren

## Procesafspraken

We hebben samen de taken verdeeld om de documentatie verbeteren en Mick zou op het einde alles controleren om te kijken of alles helemaal klopt

## Uitdagingen

Het presenteren omdat we het beter hadden moeten voorbereiden.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben de documentatie verbeterd waardoor we uiteindelijk toch een GO hadden gekregen

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 6 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Ontwerp document presenteren + voorbereiden + feedback verwerken | 09:00 |
| Mick | Ontwerp document presenteren + voorbereiden + feedback verwerken | 11:00 |
| Kenneth | Analyse document presenteren + voorbereiden + feedback verwerken | 09:00 |
| Ruud | Presentatie notuleren + voorbereiden + feedback verwerken | 09:00 |

# Week 7

## Geplande activiteiten

1. Servers opstellen
2. Database opzetten
3. Begin maken aan applicatie

## Uitgevoerde activiteiten

1. Servers opstellen
2. Database opzetten
3. Begin maken aan applicatie

## Procesafspraken

We hebben de taken voor het programmeren van de applicatie verdeeld zodat iedereen zijn eigen deel heeft waar hij aan kan werken.

## Uitdagingen

Het wachtwoord van de servers is kwijt geraakt waardoor de servers opnieuw aangemaakt moeten worden.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben een taak verdeling gemaakt voor het programmeren waarmee iedereen tevreden was

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 7 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Infra + applicatie opzetten | 13:00 |
| Mick | Database aanmaken en klassen implementeren | 13:00 |
| Kenneth | Infra + inlog syteem | 13:00 |
| Ruud | Klassen implementeren + schoonmaaksysteem | 13:00 |

# Week 8

## Geplande activiteiten

1. Tram systeem
2. Wagenparkbeheer systeem
3. Schoonmaak syteem

## Uitgevoerde activiteiten

1. Tram systeem
2. Wagenparkbeheer systeem
3. Schoonmaak syteem

## Procesafspraken

Iedereen gaat programmeren aan de applicatie zoals het in de taakverdeling staat.

## Uitdagingen

Enkele dingen klopten niet in de database waardoor er wat tabellen bijgemaakt moesten worden.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben besloten om hier en daar wat dingen te veranderen om de applicatie werkend te kunnen krijgen.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 8 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Tramsysteem | 16:00 |
| Mick | Wagenparkbeheer systeem | 16:00 |
| Kenneth | Simulatie wagenpark | 16:00 |
| Ruud | Schoonmaak systeem | 16:00 |

# Week 9

## Geplande activiteiten

1. Tram systeem
2. Servers herbouwen
3. Wagenparkbeheer systeem
4. Simulatie
5. Schoonmaak systeem
6. Onderhoud systeem

## Uitgevoerde activiteiten

1. Tram systeem
2. Servers herbouwen
3. Wagenparkbeheer systeem
4. Simulatie
5. Schoonmaak systeem
6. Onderhoud systeem

## Procesafspraken

Iedereen probeert zijn taken zo goed mogelijk af te ronden zodat alles correct is om opgestuurd te kunnen worden.

## Uitdagingen

Er waren problemen met mergen en de database connectie die zorgde voor grote problemen in de applicatie.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben de connectie goed gekregen en we letten beter op met het houden van de versiebeheer.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 9 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Tram systeem + servers opnieuw opstellen | 18:00 |
| Mick | Wagenparkbeheer systeem | 18:00 |
| Kenneth | Simulatie | 18:00 |
| Ruud | Schoonmaak + Onderhoud systeem | 18:00 |

# Week 10

## Geplande activiteiten

1. Demo Windows forms

## Uitgevoerde activiteiten

1. Demo Windows forms

## Procesafspraken

De presentatie wordt uitgevoerd zoals in de vergadering was afgesproken.

## Uitdagingen

We moesten wel goed uitzoeken wat we allemaal wilde vertellen en hoe we dit gingen laten zien.

## Oplossingen en beslissingen

We hadden een plan geschreven om alles voor de presentatie vast te kunnen leggen.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 10 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Presentatie voorbereiden | 4:00 |
| Mick | Presentatie voorbereiden | 4:00 |
| Kenneth | Presentatie voorbereiden | 4:00 |
| Ruud | Presentatie voorbereiden | 4:00 |

# Week 11

## Geplande activiteiten

1. Onderzoek web technieken
2. Onderzoek Active Directory
3. Nieuwe requirments opstellen
4. Database bekijken
5. PID maken
6. Nieuw project analyseren

## Uitgevoerde activiteiten

1. Onderzoek web technieken af
2. Onderzoek Active Directory af
3. Nieuwe requirements met use cases zijn gemaakt
4. Database ontwerp is gemaakt
5. PID af
6. Planning gemaakt voor nieuwe documentatie

## Procesafspraken

Iedereen kijkt naar wat er gedaan moet worden om het project om te zetten en probeert hierop de documentatie aan te passen.

## Uitdagingen

De database zag er in het begin ingewikkeld uit voordat er een ontwerp was.

## Oplossingen en beslissingen

Alles is door iedereen doorgekeken zodat iedereen weet wat het nieuwe doel is van de proftaak.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 11 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Database + analyse +  onderzoek AD | 8:00 |
| Mick | Database + analyse + onderzoek web | 8:00 |
| Kenneth | PID + analyse + onderzoek AD | 8:00 |
| Ruud | Requirements + analyse + onderzoek web | 8:00 |

# Week 12

## Geplande activiteiten

1. Showroom onderzoek
2. ATP
3. Server opstellen
4. Verder afmaken analyse
5. Planning afmaken

## Uitgevoerde activiteiten

1. Showroom ging goed
2. ATP af
3. Database server
4. Analyse af
5. Planning af

## Procesafspraken

Iedereen presenteert de showroom zoals vooraf is afgesproken.

## Uitdagingen

De informatie moest zo goed mogelijk over worden gebracht op het publiek.

## Oplossingen en beslissingen

De onderzoeken zijn in tweetallen verdeeld.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 12 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Server + Showroom | 8:00 |
| Mick | ATP + Showroom | 8:00 |
| Kenneth | Planning + Showroom | 8:00 |
| Ruud | Analyse + Showroom | 8:00 |

# Week 13

## Geplande activiteiten

1. Server verder uitwerken
2. Documentatie verder uitwerken
3. Taken verdelen applicatie
4. Versie beheer opstellen

## Uitgevoerde activiteiten

1. Web server opgesteld
2. Documentatie uitgewerkt
3. Teken zijn verdeeld
4. Versiebeheer opgesteld

## Procesafspraken

We werken alles zo snel mogelijk af zodat we kunnen beginnen met de applicatie.

## Uitdagingen

Er was deze week veel afleiding waardoor we hier en daar moeilijk verder kwamen.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk af te krijgen.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 13 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Server + versiebeheer + taken | 8:00 |
| Mick | Taken + documentatie | 8:00 |
| Kenneth | Taken + documentatie | 8:00 |
| Ruud | Taken + documentatie | 8:00 |

# Week 14

## Geplande activiteiten

1. Klassen diagram afmaken
2. Webforms maken met Bootstrap
3. Klassen implementeren

## Uitgevoerde activiteiten

1. Klassen diagram af
2. Webforms af
3. Klassen geïmplementeerd

## Procesafspraken

Iedereen begint aan de applicatie zoals de taken vorige week verdeeld waren.

## Uitdagingen

Het was moeilijk om alle forms precies zo te krijgen als we wilden zien.

## Oplossingen en beslissingen

We hebben meer man aan de forms gezet omdat het te veel was voor een persoon.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 14 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | webforms | 10:00 |
| Mick | webforms | 10:00 |
| Kenneth | webforms | 10:00 |
| Ruud | Klassendiagram + klassen implementeren | 10:00 |

# Week 15

## Geplande activiteiten

1. Forms verbeteren
2. Stylecop
3. Methodes aanpassen

## Uitgevoerde activiteiten

1. forms zijn aangepast
2. Alles is gecontroleerd met stylecop
3. Een deel van de methodes zijn omgezet.

## Procesafspraken

Iedereen probeert zijn deel zo goed mogelijk voor te bereiden zodat we daar de komende weken goed mee te werk kunne.

## Uitdagingen

Sommige methodes moesten veel aangepast worden.

## Oplossingen en beslissingen

Iedereen kon altijd hulp aan elkaar vragen als iets niet lukte.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 15 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Forms verbeteren + Stylecop +Methodes aanpassen | 8:00 |
| Mick | Forms verbeteren + Stylecop +Methodes aanpassen | 8:00 |
| Kenneth | Forms verbeteren + Stylecop +Methodes aanpassen | 8:00 |
| Ruud | Forms verbeteren + Stylecop +Methodes aanpassen | 8:00 |

# Week 16

## Geplande activiteiten

1. Schoonmaak+ onderhoud systeem
2. Wagenpark
3. Bestuurder systeem
4. Inlog systeem

## Uitgevoerde activiteiten

1. Lijsten kunnen worden opgevraagd
2. Simulatie en tram invoeren zijn deels af
3. Tramnr kan worden ingevoerd
4. Inlog systeem is af

## Procesafspraken

Iedereen begint met programmeren aan de taken zoals ze verdeeld waren.

## Uitdagingen

Sommige methodes waren moeilijk om te zetten omdat dit heel anders is in ASP.NET.

## Oplossingen en beslissingen

Iedereen werkt aan zijn deel en er kan altijd hulp gevraagd worden.

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 16 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Tram systeem | 14:00 |
| Mick | Wagenparkbeheer systeem | 14:00 |
| Kenneth | Simulatie + inloggen | 14:00 |
| Ruud | Schoonmaak + Onderhoud systeem | 14:00 |

# Week 17

## Geplande activiteiten

1. Tram systeem
2. Mail server werkend maken
3. Wagenparkbeheer systeem
4. Simulatie
5. Schoonmaak systeem
6. Onderhoud systeem

## Uitgevoerde activiteiten

1. Tram systeem
2. Mail server werkt
3. Wagenparkbeheer systeem
4. Simulatie
5. Schoonmaak systeem
6. Onderhoud systeem

## Procesafspraken

Iedereen probeert zijn taken zo goed mogelijk af te ronden zodat alles correct is om opgestuurd te kunnen worden.

## Uitdagingen

Het was moeilijk om ervoor te zorgen dat alles een groot geheel werd zodat we de eind applicatie konden opsturen.

## Oplossingen en beslissingen

Iedereen heeft zijn programmeer deel afgemaakt en we hebben met zijn allen bij elkaar gezeten om te kijken of alles klopt

## Extra uitgevoerde taken

## Uren registratie

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Week 17 | | |
| Naam | Taak | uren hh:mm |
| Chiel | Tram systeem + mail server | 18:00 |
| Mick | Wagenparkbeheer systeem | 20:00 |
| Kenneth | Simulatie | 18:00 |
| Ruud | Schoonmaak + Onderhoud systeem | 22:00 |

# Agenda's en notulen

Iedere week zijn er vergaderingen geweest en hiervoor zijn de agenda's en notulen in een vast template gemaakt door de secretaris Ruud Hagens

## Week 1

Geen vergadering

## Week 2

[Agenda week 2](https://www.dropbox.com/s/l2mzvr5kyu3qohb/Agenda%20week%202.pdf?dl=0)  
[notulen week 2](https://www.dropbox.com/s/ci6ahffmj6rhf4y/Notulen%20week2.pdf?dl=0)

## Week 3

[Agenda week 3](https://www.dropbox.com/s/do4nmnnlnyurgml/Agenda%20week%203.pdf?dl=0)

[Notulen week 3](https://www.dropbox.com/s/c41hy1nm1wqqhhm/Notulen%20week3.pdf?dl=0)

## Week 4

[Agenda week 4](https://www.dropbox.com/s/bv1nmxodhb2heii/Agenda%20week%204.pdf?dl=0)

[Notulen week 4](https://www.dropbox.com/s/d1rx36p9xfrdcpk/Notulen%20week4.pdf?dl=0)

## Week 5

[Agenda week 5](https://www.dropbox.com/s/egmd9j0bvvqrjxk/Agenda%20week%205.pdf?dl=0)

[Notulen week 5](https://www.dropbox.com/s/81oj2qv9ku4kvhm/Notulen%20week5.pdf?dl=0)

## Week 6

[Agenda week 6](https://www.dropbox.com/s/rq4tnwg6mayd6lw/Agenda%20week%206.pdf?dl=0)

[Notulen week 6](https://www.dropbox.com/s/f466ma6b8xb71h1/Notulen%20week6.pdf?dl=0)

## Week 7

[Agenda week 7](https://www.dropbox.com/s/7h3nfconfinll9w/Agenda%20week%207.pdf?dl=0)

[Notulen week 7](https://www.dropbox.com/s/10oj2b27nbtcupn/Notulen%20week7.pdf?dl=0)

## Week 8

[Agenda week 8](https://www.dropbox.com/s/gngad2zxo3srmtl/Agenda%20week%208.pdf?dl=0)

[Notulen week 8](https://www.dropbox.com/s/2i6stsmxgmt1038/Notulen%20week8.pdf?dl=0)

## Week 9

[Agenda week 9](https://www.dropbox.com/s/623eenicce9s75p/Agenda%20week%209.pdf?dl=0)

[Notulen week9](https://www.dropbox.com/s/8rvh7ylthgr6z35/Notulen%20week9.pdf?dl=0)

## Week 11

[Agenda week 11](https://www.dropbox.com/s/9q8cs6nffcv7hcc/Agenda%20week%2011.pdf?dl=0)  
[Notulen week 11](https://www.dropbox.com/s/ja39taw6ep5rbua/Notulen%20week11.pdf?dl=0)

## Week 12

[Agenda week 12](https://www.dropbox.com/s/48dyzwx5ttzraet/Agenda%20week%2012.pdf?dl=0)  
[Notulen week 12](https://www.dropbox.com/s/6n91het93b0vu3u/Notulen%20week12.pdf?dl=0)

## Week 13

[Agenda week 13](https://www.dropbox.com/s/pxff0n9kl1plkxs/Agenda%20week%2013.pdf?dl=0)  
[Notulen week 13](https://www.dropbox.com/s/cdku5o2yno77y9z/Notulen%20week13.pdf?dl=0)

## Week 14

[Agenda week 14](https://www.dropbox.com/s/a5hxc0ynokpt4qs/Agenda%20week%2014.pdf?dl=0)  
[Notulen week 14](https://www.dropbox.com/s/9mdyfjucrbzcunr/Notulen%20week14.pdf?dl=0)

## Week 15

[Agenda week 15](https://www.dropbox.com/s/6rk0mjll4jwoprv/Agenda%20week%2015.pdf?dl=0)  
[Notulen week 15](https://www.dropbox.com/s/iiin8soighy3zyq/Notulen%20week15.pdf?dl=0)

## Week 16

[Agenda week 16](https://www.dropbox.com/s/qrb6akp4dwmkd9k/Agenda%20week%2016.pdf?dl=0)  
[Notulen week 16](https://www.dropbox.com/s/mdkcacohya50ane/Notulen%20week16.pdf?dl=0)

# Peer Reviews

In de peer reviews hebben wij elkaar beoordeeld over hoe iedereen werkt in de groep. Deze peer reviews zijn gemaakt op 14-4-2015

## Kenneth

[Peer review van Kenneth.](https://www.dropbox.com/s/maolah8sde037ot/PTS2%20Peer%20review%20Kenneth%20Reijnders.doc?dl=0)

## Mick

[Peer review van Mick.](https://www.dropbox.com/s/fmakm8lupph463m/PTS2%20Peer%20review%20Mick%20Vranken.doc?dl=0)

## Chiel

[Peer review van Chiel.](https://www.dropbox.com/s/1wuusv5g9xpuyjg/PTS2%20Peer%20review%20Chiel%20Sprangers.doc?dl=0)

## Ruud

[Peer review van Ruud.](https://www.dropbox.com/s/b18d11iafz2eq8y/PTS2%20Peer%20review%20Ruud%20Hagens.doc?dl=0)

# Verslag interview opdrachtgever

Aan het begin van onze proftaak hebben wij met zijn allen het concept van de opdracht gelezen, en hierop hadden wij vragen geformuleerd. Voor deze vragen hadden wij een afspraak gemaakt met de opdrachtgever om duidelijkheid te kunnen krijgen over het concept. Toen het concept voor ons eenmaal duidelijk waren hadden wij de requirements van het project opgesteld. Hier hadden wij een nieuwe afspraak voor gemaakt om te laten controleren of de requirements naar wens van de opdrachtgever waren.

* [Opgestelde vragen voor de opdrachtgever](https://www.dropbox.com/s/bju5m0m7hmqkoj4/Vragen%20sjaak.docx?dl=0)
* [Verslag van gesprek met opdrachtgever](https://www.dropbox.com/s/i6d1rauacf09tap/verslag%20gesprek%20met%20Opdrachtgever.docx?dl=0)
* [Originele requirements die opgestuurd waren.](https://www.dropbox.com/s/z7vuub6zocc1hgo/MoSCoW%20Opdrachtgever.pdf?dl=0)
* [Verbeterde requirements die opgestuurd zijn naar de opdrachtgever.](https://www.dropbox.com/s/cq1gpxwrx9oeqr6/MoSCoW%20Opdrachtgever%20verbeterd.pdf?dl=0)
* [Requirements ondertekend door opdrachtgever.](https://www.dropbox.com/s/ve1omf6sr2slwuo/MoSCoW%20Opdrachtgever%20verbeterd%20ONDERTEKENT.pdf?dl=0)

# Feedback projectgroep S62A

In week 5 is ons ontwerp document gereviewd door een projectgroep uit semester 6. Zij hadden vervolgens aantekeningen gezet bij ons ontwerp document, en wij hadden alles genotuleerd wat er werd besproken zodat we zeker wisten dat we alles goed konden verbeteren. Er waren over het algemeen veel verbeter punten, maar deze hebben wij samen kunnen oplossen.

* [Aantekeningen feedback](https://www.dropbox.com/s/qxu9jl80cyzovm4/Ontwerpdocument%20review%20Remco%2C%20Yasin%2C%20Lars%2C%20Joery%20en%20Sander%20copy.pdf?dl=0) door groep S62A.
* [Notulen feedback](https://www.dropbox.com/s/kbldtg76fvm3brn/Notulen%20review%20groep%20S62A.docx?dl=0) door groep S21MA.

# Feedback consultants SE, DB en IN

Tijdens ons project hebben we meerdere keren een paar tussenprojecten laten zien om hierover feedback te kunnen krijgen. Deze feedback hebben wij zoveel mogelijk proberen te notuleren zodat wij weten wat er goed was en wat er allemaal nog beter kan. Deze feedback gaf ons ook vaak duidelijkheid over hoe wij er voor stonden met het project. Ook werden er dingen gezegd waar we voorheen niet aan gedacht hadden.

* [Feedback van Inge op het klassendiagram](https://www.dropbox.com/s/v76cemcbf7zx93r/Feedback%20Inge%20klassen%20diagram.docx?dl=0).
* [Feedback van Inge op het ATP.](https://www.dropbox.com/s/8b1txn6oxsrrsd0/feedback%20ATP.docx?dl=0)
* [Feedback van Inge op het ontwerpdocument.](https://www.dropbox.com/s/kkl58f1bz6lyrpf/Verbeter%20punten%20ontwerpdocument%20proftaak%20%282%29.docx?dl=0)

# Feedback Opleveringen

Na iedere fase van het project is er een oplevering moment. De eerste oplevering was over de documentatie en hier moest nog het een en ander op verbeterd te worden om door te kunnen met het project. Later zal er ook nog een oplevering komen de C# applicatie en de ASP.NET applicatie.

* [Feedback oplevering van documentatie.](https://www.dropbox.com/s/kkl58f1bz6lyrpf/Verbeter%20punten%20ontwerpdocument%20proftaak%20%282%29.docx?dl=0)

# PID

In de onderstaande link vind u het PID dat wij hebben geschreven voor onze protaak

[PID](https://www.dropbox.com/s/4dc52ubqla8eic0/PID%20S21MA.pdf?dl=0)

# Onderzoek rapporten

Voor het 2e deel van onze proftaak moesten wij onderzoek doen naar web technieken en naar Active Directory. Wij hebben hier een verslag over geschreven en een presentatie gemaakt die u kunt vinden in de onderstaande links.

## Active Directory

[Verslag](https://www.dropbox.com/s/a2f3gfhxrs3rk50/Onderzoeksrapport%20-%20AD.docx?dl=0)  
[Presentatie](https://www.dropbox.com/s/6l9ysxva8bgwkuv/OnderzoekAD.pptx?dl=0)

## Web Technieken

[Verslag](https://www.dropbox.com/s/fis86y5phqlk5ad/Onderzoek_Webtechnieken.docx?dl=0)  
[Presentatie](https://www.dropbox.com/s/1nq6084a1r9hf1m/Presentatie_Webtechnieken.pptx?dl=0)